АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2017 года №262

О внесении изменений в Постановление Администрации

Мантуровского района Курской области от  15.11.2016 г. №293 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» (в ред. постановлений Администрации Мантуровского района Курской области от  20.02.2017 г. № 44, от 28.03.2017 г. № 77, от 28.04.2017 г. № 130)

В связи с уточнением бюджета Мантуровского района на 2017 год, в соответствии с Постановлением Администрации Мантуровского района Курской области Администрация Мантуровского района от 14.10.2016 г.  № 236 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мантуровского района Курской области, Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 15.11.2016 г. №293 (в ред. постановлений Администрации Мантуровского района Курской области от  20.02.2017 г. № 44, от 28.03.2017 г. № 77, от 28.04.2017г. №130) (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы графу «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы финансирования | всего 43 810,70161 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 30 122,78061 тыс. руб. 2018 год – 3 176, 240 тыс. руб. 2019 год – 3 537, 227 тыс. руб. 2020 год – 3 487, 227 тыс. руб. 2021 год – 3 487, 227 тыс. руб. в том числе: по подпрограмме 2: 42 660,70161 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год – 29 772, 78061 тыс. руб. 2018 год – 2 976, 240 тыс. руб. 2019 год – 3 337, 227 тыс. руб. 2020 год – 3 287, 227 тыс. руб. 2021 год – 3 287, 227 тыс. руб. по подпрограмме 3: 1 150,0тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год –350,0 тыс. руб. 2018 год –200,0 тыс. руб. 2019 год –200,0 тыс. руб. 2020 год –200,0 тыс. руб. 2021 год –200,0 тыс. руб. по подпрограмме 4: 00,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год –00,0 тыс. руб. 2018 год –0,0 тыс. руб. 2019 год –0,0 тыс. руб. 2020 год –0,0 тыс. руб. 2021 год –0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. раздел 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета района, а также информации о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы представлена согласно приложения 2 к настоящей программе.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы на весь период составляет 43 810,70161 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 30 122,78061 тыс. руб.

2018 год – 3 176, 240 тыс. руб.

2019 год – 3 537, 227 тыс. руб.

2020 год –  3 487, 227  тыс. руб.

2021 год – 3 487, 227  тыс. руб.

в том числе: по подпрограмме 2: 42 660,70161 тыс. руб. в том числе по годам:

2017 год – 29 772, 78061 тыс. руб.

2018 год – 2 976, 240 тыс. руб.

2019 год – 3 337, 227 тыс. руб.

2020 год –  3 287, 227  тыс. руб.

2021 год – 3 287, 227  тыс. руб.

по подпрограмме 3: 1 150,0тыс. руб. в том числе по годам:

2017 год –350,0 тыс. руб.

2018 год –200,0 тыс. руб.

2019 год –200,0 тыс. руб.

2020 год –200,0 тыс. руб.

2021 год –200,0 тыс. руб.

по подпрограмме 4: 00,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2017 год –00,0 тыс. руб.  2018 год –0,0 тыс. руб.  2019 год –0,0 тыс. руб. 2020 год –0,0 тыс. руб.  2021 год –0,0 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.»;

1.3. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие пассажирских перевозок» Программы (далее Подпрограмма 3) графу «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1 150,000 тыс. руб. 2017 год –350,000 тыс. руб. 2018 год –200,000 тыс. руб. 2019 год - 200,000 тыс. руб. 2020 год – 200,000тыс. руб. 2021 год – 200,000 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.4. в разделе «II. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы» подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения» программы:

1.4.1. абзац 7 изложить в новой редакции:

«Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы соответствует составу и значениях показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы и приведена согласно приложению 1 к настоящей программе.»

1.4.2. абзацы 8-10 исключить;

1.5. Приложения №№ 1-4  муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого  заместителя Главы Администрации Мантуровского района Жилина Н.И.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на раннее возникшие правоотношения.

Глава Мантуровского района                                        С.Н. Бочаров

Приложение 1

К постановлению Администрации Мантуровского района Курской области

от 17 июля 2017 года № 262

Приложение №1

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» |  |
| 1 | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Мантуровского района | Количество/протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности района, | ед./км | 13/10,429 | 17/ 16,81086 | 25/21,049 | 26/22,0 | 27/23,0 | 28/24,0 |
| 2 | разработка схем организации дорожного движения для автодорог, находящихся в собственности района; | схем организации дорожного движения для автодорог, находящихся в собственности района; | ед. | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | подготовка сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; | сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района; и искусственных сооружений на них | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сетью автомобильных дорог общего пользования | Увеличение населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования/строительство авто-мобильной дороги «Лукьяновка –Тим» «Курск –Борисоглебск» «Александровка» | ед./км | - | 1/2,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | новые автомобильные дороги общего пользования местного значения | ед./км | 1/0,08186 | 2/0,7085 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок» |
| 6 | возмещение недополученных доходов автопредприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района | размер недополученных доходов компенсируемый автопредприятию(ям), осуществляющему(щим) транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района | тыс. руб. | 200,0 | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 7 | сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | участие в подготовке и проведении детских конкурсов, викторин, сборов, соревнований, в том числе подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | число погибших в дорожно- транспортных происшествиях | ед. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Приложение №2

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района(тыс.руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс.руб.), годы |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 30 122,78061 | 3 176,24 | 3 537,227 | 3 487,227 | 3 487,227 |
| Администрация Мантуровского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области) | 24 580,144 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 |
| МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 5 542,63661 | 2 926,24 | 3287,227 | 3287,227 | 3287,227 |
| Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 30 122,78061 | 8 389,91 | 3 487,227 | 3 487,227 | 3 487,227 |
| бюджет района <1> | 7 154,30261 | 3 176,24 | 3 487,227 | 3 487,227 | 3 487,227 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 22 968,478 | 5 213,67 | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| юридические лица <2> | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы

муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» | Основное мероприятие 1 «Развитие автомобильных дорог местного значения» Основное мероприятие 2 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности» | всего | 29 772, 78061 | 2 9176, 24 | 3 337, 227 | 3 287, 227 | 3287,227 |
|  |  | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 5 542,63661 | 2926,24 | 3287,227 | 3287,227 | 3287,227 |
|  |  | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 24 230,144 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» | проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сетью автомобильных дорог общего пользования; строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности; капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 5 542,63661 | 2926,24 | 3287,227 | 3287,227 | 3287,227 |
|  |  | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 24 180,144 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок» | содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Мантуровского района Курской области | всего | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Мантуровского района Курской области | возмещение убытков автопредприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения» | Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения | всего | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения | участие в подготовке и проведении детских конкурсов, викторин, сборов, соревнований, в том числе подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

Сведения об объектах в рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2

| № п/п | Наименование объекта | мероприятие | Целевой показатель | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «Лукьяновка –Тим» «Курск –Борисоглебск» «Александровка» | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сетью автомобильных дорог общего пользования | Увеличение населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования на 1 ед, /строительство автомобильной дороги «Лукьяновка –Тим» «Курск –Борисоглебск» «Александровка» протяженностью 2,049 км | Админи страция Мантуровского района | 2017 г. | всего В том числе: | 21 433, 309 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20361,643 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 071, 666 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Центральная к двум домам №64а и №64б в с. 2-е Засеймье Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Строительство объекта «Авто мобильная дорога по ул. Центральная к двум домам №64а и №64б в с. 2-е Засеймье Мантуровского района Курской области» протяженностью 0,2085 км | Админи страция Мантуровского района | 2017 г. | всего В том числе: | 2606,835 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2606,835 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. 40 лет Победы с. Мантурово Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Строительство новой Автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Мантурово Мантуровского района Курской области 2,0 км | Админи страция Мантуровского района | 2017-2018гг | всего В том числе: | 0 | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 300 |  |  |  |
| 4 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Админи страция Мантуровского района | 2017 2021 год | всего В том числе: | 140,0 | 955,764 | 1916,751 | 1916,751 | 1916,751 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 140,0 | 955,764 | 1916,751 | 1916,751 | 1916,751 |
| 5 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | изготовление схем организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 год | всего В том числе: | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 150,0 |  |  |  |  |
| 6 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 -2021 | всего В том числе: | 5 382, 63661 | 1370,476 | 1370,476 | 1370,476 | 1370,476 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 382, 63661 | 1370,476 | 1370,476 | 1370,476 | 1370,476 |
| 6.1. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Ястребовка Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Ястребовка Мантуровского района Курской области, протяженностью 0,5 км | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 г. | всего | 2542,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2542,26 |  |  |  |  |
| 6.2. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Гагарина с. Мантурово Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Мантурово ул. Гагарина Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 г. | всего | 1 640, 37661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 469, 07661 |  |  |  |  |
| 6.3. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Камышенка ул. Первомайская Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Камышенка ул. Первомайская Мантуровского района Курской области, протяженностью 0,2км | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 г. | всего | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Итого | всего В том числе: | 29 722, 78061 | 2926,24 | 3287,227 | 3287,227 | 3287,227 |
|  |  | Областной бюджет | 22 968, 478 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6 754,30261 | 2926,24 | 3287,227 | 3287,227 | 3287,227 |

Приложение №4

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» | Астахов Д.С., директор МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 | 2021 | Х | 42 660, 70161 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие автомобильных дорог местного значения» |  |  |  | Х | 42 510, 70161 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района |  |  |  | приведение в нормативное состояние а/дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | 10 874, 54061 |
| изготовление схем организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района |  |  |  | изготовление ПСД для строительства новых а/дорог общего пользования местного значения | 150,0 |
| строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дорохова М.А. начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района | 2017 | 2017 | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, в том числе увеличение населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования на 1 ед, | 23 268,478 |
| проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2017 | 2017 | обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района схемами организации дорожного движения | 6 846,017 |
| Основное мероприятие 2 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности» |  | 2017 | 2019 | Х | 150,0 |
| межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ; |  |  |  | межевание земельных участков, расположенных под автомобильными дорогами общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ; | 150,0 |
| подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок» | Дорохова М.А. начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района | 2017 | 2021 | Х | 1150,0 |
| Основное мероприятие содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Мантуровского района Курской области |  |  |  | Х | 1150,0 |
| возмещение убытков автопредприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района |  |  |  | осуществление перевозчиком муниципальных маршрутов (6 ед.), возмещение перевозчику недополученной прибыли при осуществлении муниципальных маршрутов | 1150,0 |
| подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения» | Наумова А.Н., начальник управления образования Администрации Мантуровского района | 2017 | 2021 | Х | 0,0 |
| Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения |  |  |  | Х | 0,0 |
| участие в подготовке и проведении детских конкурсов, викторин, сборов, соревнований, в том числе подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» |  |  |  | подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 0,0 |
| ИТОГО | 43 810, 70161 |