АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    28  июня  2018      № 332

О внесении изменений в Постановление Администрации Мантуровского района Курской области от  15.11.2016 г. №293 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и

безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы» (в ред. постановлений Администрации Мантуровского района Курской области от  20.02.2017 г. № 44, от 28.03.2017 г. № 77, от 28.04.2017 г. № 130, от 17.07.2017 г. №262, от 01.11.2018 г. №435, от 08.05.2018 г. № 240)

В связи с результатами дополнительного отбора муниципальных образований Курской области на предоставление на 2018 год межбюджетных субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения от 29.05.2018 г., уточнением бюджета Мантуровского района на 2018 год, в соответствии с Постановлением Администрации Мантуровского района Курской области Администрация Мантуровского района от 14.10.2016 г.  № 236 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мантуровского района Курской области, Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 15.11.2016 г. №293 (в ред. постановлений Администрации Мантуровского района Курской области от  20.02.2017 г. № 44, от 28.03.2017 г. № 77, от 28.04.2017г. №130, от 17.07.2017 г. №262, от 01.11.2018 г. №435, от 08.05.2018 г. № 240) (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы графу «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы финансирования | всего 51 788,00506 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 30 050,03761тыс. руб. 2018 год – 8 885,87045тыс. руб. 2019 год – 4 199,377 тыс. руб. 2020 год – 4 326,36 тыс. руб. 2021 год – 4 426,36 тыс. руб. в том числе: по подпрограмме 2: 48 618,00506 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год – 29 430,03761 тыс. руб. 2018 год – 8 135,87045тыс. руб. 2019 год – 3 599, 377 тыс. руб. 2020 год – 3 726, 36 тыс. руб. 2021 год – 3726,36 тыс. руб. по подпрограмме 3: 2 990,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год –590,0 тыс. руб. 2018 год –600,0 тыс. руб. 2019 год –600,0 тыс. руб. 2020 год –600,0 тыс. руб. 2021 год –600,0 тыс. руб. по подпрограмме 4: 180,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год –30,0 тыс. руб. 2018 год –150,0 тыс. руб. 2019 год –0,0 тыс. руб. 2020 год –0,0 тыс. руб. 2021 год –0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. абзацы 2-10 раздела 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы на весь период составляет 51 788,00506 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 30 050,03761тыс. руб.

2018 год – 8 885,87045 тыс. руб.

2019 год – 4 199,377 тыс. руб.

2020 год –  4 326,36  тыс. руб.

2021 год – 4 426,36  тыс. руб.

в том числе: по подпрограмме 2: 48 618,00506 тыс. руб. в том числе по годам:

2017 год – 29 430,03761 тыс. руб.

2018 год – 8 135,87045тыс. руб.»

1.3. В подпрограмме 2 «Развитие сети автомобильных дорог» Программы (далее Подпрограмма 2):

1.3.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования | в том числе: по подпрограмме 2: 48 618,00506 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год – 29 430,03761 тыс. руб., 2018 год – 8 135,87045тыс. руб. 2019 год – 3 599, 377 тыс. руб. 2020 год – 3 726, 36 тыс. руб.2021 год – 3726,36 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.3.2. абзацы 11-12 раздел 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, сроки и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий: всего – 48 618,00506 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год – 29 430,03761 тыс. руб., 2018 год – 8 135,87045тыс. руб.,2019 год – 3 599, 377 тыс. руб., 2020 год –  3 726, 36  тыс. руб., 2021 год – 3726,36  тыс. руб..»;

1.4. Приложения №№ 1-4  муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого  заместителя Главы Администрации Мантуровского района Жилина Н.И.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на раннее возникшие правоотношения.

И.о. Главы Мантуровского района,

Заместитель Главы Администрации

Мантуровского района                              				 Л.В. Чуркина

Приложение 1

К постановлению Администрации Мантуровского района Курской области

от    28  июня  2018 г.      № 332

Приложение №1

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» |  |
| 1 | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Мантуровского района | Количество/протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности района, | ед./км | 13/10,429 | 27/ 22,21936 | 31/ 27,269 | 29/ 28 | 30/ 28,5 | 31/ 29,0 |
| 2 | разработка схем организации дорожного движения для автодорог, находящихся в собственности района; | схем организации дорожного движения для автодорог, находящихся в собственности района; | ед. | 0 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | подготовка сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; | сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района; и искусственных сооружений на них | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сетью автомобильных дорог общего пользования | Увеличение населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования/строительство авто-мобильной дороги «Лукьяновка –Тим» «Курск –Борисоглебск» «Александровка» | ед./км | - | 1/2,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | новые автомобильные дороги общего пользования местного значения | ед./км | 1/0,08186 | 2/0,2085 | 1/0,587 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок» |
| 6 | возмещение недополученных доходов автопредприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района | размер недополученных доходов компенсируемый автопредприятию(ям), осуществляющему(щим) транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района | тыс. руб. | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 7 | сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | участие в подготовке и проведении детских конкурсов, викторин, сборов, соревнований, в том числе подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | тыс. руб | 0,0 | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | число погибших в дорожно- транспортных происшествиях | ед. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Приложение №2

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района(тыс.руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, районной целевой программы (подпрограммы районной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| муниципальная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы | всего | х | х | х | х | 30 050,03761 | 8 885, 87045 | 4 199, 377 | 4 326, 36 | 4 426, 36 |
|  |  | Администрация Мантуровского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области) | 001 | х | х | х | 24 546,488 | 5 126, 71 | 650,0 | 776,36 | 876,36 |
|  |  | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 001 | х | х | х | 5473,54961 | 3 609, 16045 | 3 549, 377 | 3 550,0 | 3 550,0 |
|  |  | Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области | 003 | х | х | х | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Мантуровского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области) | 001 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2 | Развитие сети автомобильных дорог | всего | х | х | х | х | 29430,03761 | 8 135, 87045 | 3 599, 377 | 3 726,36 | 3 726, 36 |
|  |  | Администрация Мантуровского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области) | 001 | х | х | х | 23956,488 | 4 526, 71 | 50,0 | 176,36 | 176,36 |
|  |  | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 001 | х | х | х | 5 473,54961 | 3 609, 16045 | 3 549, 377 | 3550,0 | 3550,0 |
| подпрограмма 3 | «Развитие пассажирских перевозок» | всего | х | х | х | х | 590,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Администрация Мантуровского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области) | 001 | х | х | х | 590,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| подпрограмма 4 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | х | х | х | х | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Мантуровского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области) | 001 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области | 003 | х | х | х | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 30 050,03761 | 4 693,88645 | 4 199,377 | 4 326,36 | 4 326,36 |
| бюджет района <1> | 7 081,55961 | 4 802,426 | 4 199,377 | 4 326,36 | 4 326,36 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 22 968,478 | 4 191,984 | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| юридические лица <2> | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы

муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» | Основное мероприятие 1 «Развитие автомобильных дорог местного значения» Основное мероприятие 2 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности» | всего | 29 430,03761 | 8 135, 87045 | 3 599, 377 | 3 726, 36 | 3 726, 36 |
|  |  | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 5 473,54961 | 3 609, 16045 | 3 549, 377 | 3 550,0 | 3 550, 0 |
|  |  | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 23 956,488 | 334,726 | 50,0 | 176,36 | 176,36 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие автомобильных дорог местного значения» | проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сетью автомобильных дорог общего пользования; строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности; капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 5473,549,61 | 3 609, 16045 | 3 549, 377 | 3 550,0 | 3 550, 0 |
|  |  | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 23906,488 | 4476,71 | 0,0 | 126,36 | 126,36 |
| Основное мероприятие Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок» | содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Мантуровского района Курской области | всего | 590,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 590,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Мантуровского района Курской области | возмещение убытков автопредприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 590,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения» | Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения | всего | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения | участие в подготовке и проведении детских конкурсов, викторин, сборов, соревнований, в том числе подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами, | Управление образования Администрации Мантуровского района Курской области | 30,0 | 150, | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | Администрация Мантуровского района Курской области (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | х | х | х | х | 0,0 |

Приложение №3

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

Сведения об объектах в рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2

| № п/п | Наименование объекта | мероприятие | Целевой показатель | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «Лукьяновка –Тим» «Курск –Борисоглебск» «Александровка» | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи сетью автомобильных дорог общего пользования | Увеличение населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования на 1 ед, /строительство автомобильной дороги «Лукьяновка –Тим» «Курск –Борисоглебск» «Александровка» протяженностью 2,049 км | Админи страция Мантуровского района | 2017 г. | всего В том числе: | 21 090,566 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20 018,9 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 071, 666 | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Центральная к двум домам №64а и №64б в с. 2-е Засеймье Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Строительство объекта «Авто мобильная дорога по ул. Центральная к двум домам №64а и №64б в с. 2-е Засеймье Мантуровского района Курской области» протяженностью 0,2085 км | Админи страция Мантуровского района | 2017г. | всего В том числе: | 2606,835 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2606,835 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | х | х | х | х |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. 40 лет Победы с. Мантурово Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Строительство новой Автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Мантурово Мантуровского района Курской области 0,587 км | Админи страция Мантуровского района | 2018г | всего В том числе: | х | 229,726 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | 4191,984 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | 229, 726 | х | х | х |
| 4 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза ПСД | Админи страция Мантуровского района | 2017 2021 год | всего В том числе: | 209,087 | 55,0 | х | 126,36 | 126,36 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 209,087 | 55,0 | х | 126,36 | 126,36 |
| 5 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | изготовление схем организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017-2018 год | всего В том числе: | 60,519 | 90,0 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60,519 | 90,0 | х | х | х |
| 6 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 -2021 | всего В том числе: | 5413,03061 | 3519,16045 | 3 549,377 | 3 550 | 3550 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 513,03061 | 3 519,16045 | 3 549,377 | 3550 | 3550 |
| 6.1. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017-2021 | всего В том числе: | 772,23961 | 936,73445 | 400,0 | 450, | 450, |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 772,23961 | 936,73445 | 400,0 | 450, | 450, |
| 6.2. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Ястребовка Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Ястребовка Мантуровского района Курской области, протяженностью 0,5 км | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 г. | всего | 2 542,26 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 542,26 | х | х | х | х |
| 6.3. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Гагарина с. Мантурово Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Мантурово ул. Гагарина Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 г. | всего | 1 090,0 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 090,0 | х | х | х | х |
| 6.4. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Камышенка ул. Первомайская Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Камышенка ул. Первомайская Мантуровского района Курской области, протяженностью 0,2км | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 г. | всего | 999,991 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 999,991 | х | х | х | х |
| 6.5. | Сметные расчеты на ремонт автомобильных дорог (их участков) общего пользования местного значения | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | сметная документация по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района; и искусственных сооружений на них (проверка достоверности определения сметной стоимости) | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017-2021 | всего | 8,54 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет |  | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8,54 | х | х | х | х |
| 6.6. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Ястребовка Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Ястребовка Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2018 г. | всего | х | 1 182, 426 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | 1 182, 426 | х | х | х |
| 6.7. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Первомайская с. Сейм Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Первомайская с. Сейм Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2018 г. | всего | х | 1100 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | 1100 | х | х | х |
| 6.8. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с. Мантурово Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт (ямочный) участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2018 г. | всего | х | 300,0 | 500,0 | 400, | 400, |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | 300,0 | 500,0 | 400, | 400, |
| 6.9. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. К. Маркса с. Мантурово Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. К. Маркса с. Мантурово Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2019 г. | всего | х | х | 1 000 | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | х | 1 000 | х | х |
| 6.10. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Полевая-ул. Центральная д. Бурцевка Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Полевая-ул. Центральная д. Бурцевка Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2019 г. | всего | х | х | 1 649, 377 | х | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | х | 1 649, 377 | х | х |
| 6.11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Садовая с. Мантурово Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Садовая с. Мантурово Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2020 г. | всего | х | х | х | 1 000 | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | 1 000 | х |
| 6.12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Луговая с. Ястребовка Мантуровского района Курской области | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог местного значения» (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Луговая с. Ястребовка Мантуровского района Курской области, | МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2020 г. | всего | х | х | х | 1 700 | х |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: Областной бюджет | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | всего | х | х | х | 1 700 | х |
|  | Итого | всего В том числе: | 29 380, 03761 | 8 085,87045 | 3 549, 377 | 3 676, 36 | 3676, 36 |
|  |  | Областной бюджет | 22 625,735 | 4191,984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 6 754,30261 | 3 893,88645 | 3 549,377 | 3 676, 36 | 3 676, 36 |

Приложение №4

к  муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  и безопасности дорожного движения в Мантуровском районе Курской области на 2017-2021 годы»

План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» | Астахов Д.С., директор МКУ «УОДР» Мантуровского района Курской области | 2017 | 2021 | Х | 48 618, 00506 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие автомобильных дорог местного значения» |  |  |  | Х | 48 368, 00506 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района |  |  |  | приведение в нормативное состояние а/дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципального района | 19 581, 58806 |
| изготовление схем организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района |  |  |  | обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района схемами организации дорожного движения | 150,519 |
| строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дорохова М.А. начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района | 2017 | 2018 | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, в том числе увеличение населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования на 1 ед, | 28 119,111 |
| проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2017 | 2021 | изготовление ПСД для строительства новых а/дорог общего пользования местного значения, экспертиза ПСД | 516,807 |
| Основное мероприятие 2 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности» |  | 2017 | 2021 | Х | 250,0 |
| межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ; |  |  |  | межевание земельных участков, расположенных под автомобильными дорогами общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ; | 250,0 |
| подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок» | Дорохова М.А. начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района | 2017 | 2021 | Х | 2 990,0 |
| Основное мероприятие содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Мантуровского района Курской области |  |  |  | Х | 2 990,0 |
| возмещение убытков автопредприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории Мантуровского района |  |  |  | осуществление перевозчиком муниципальных маршрутов, возмещение перевозчику недополученной прибыли при осуществлении муниципальных маршрутов | 2 990,0 |
| подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения» | Наумова А.Н., начальник управления образования Администрации Мантуровского района | 2017 | 2021 | Х | 180,0 |
| Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения |  |  |  | Х | 180,0 |
| участие в подготовке и проведении детских конкурсов, викторин, сборов, соревнований, в том числе подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» оборудование классов образовательных учреждений в рамках БДД |  |  |  | подготовка школьных отрядов для участия в соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», оборудование классов образовательных учреждений в рамках БДД | 180,0 |
| ИТОГО | 51 788, 00506 |